E-16 STAMVEGEN ØST-VEST                STAMVEGUTVALGET 	   Telefon  90 65 37 58

Ferjefri helårsforbindelse						       	   www.stamvegutvalget.no

Bergen-Oslo		                                                                                                    	   Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes

E-mail: ab@valdres.no

# ÅRSMELDING 2011

Stamvegutvalget legger herved frem sin årsmelding for 2011 som er inndelt i følgende avsnitt:

- MEDLEMMER OG REPRESENTANTER M. V.

- STAMVEGUTVALGETS MÅL,STRATEGIER OG ARBEIDSFORM

- VIKTIGE SAKER 2011

- STATUS

- POSITIV 4-ÅRS PERIODE

- ØKONOMI

- UTFORDRINGENE I 2012 OG FREMOVER

# 1.	MEDLEMMER OG REPRESENTANTER M.V.

Stamvegutvalget har 17 medlemmer bestående av de tre fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland, 10 kommuner langs E-16 på strekningen Bergen - Akershus grense samt 4 andre kommuner med store interesser i E-16.

De valgte representanter for fylkes- og kommunevalgperioden 2008-2011 og deres varamenn har vært:

| Fylkeskommunene: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medlemmer: | Varamedlemmer: |
| Oppland | Audun Tron | Reidun Gravdahl |
| Sogn og Fjordane | Jarle Skartun | Åshild Kjelsnes |
| Hordaland | Nils-Olav Nøss | Terje Hermansen |
| Kommunene: |  |  |
| Bergen | Hans E. Seim 1) | Bjørn Frode Schjelderup |
| Vaksdal | Eirik Haga | Arne Normann |
| Voss | Gunn Berit Lunde Aarvik | Sigbjørn Hauge |
| Aurland | Olav Ellingsen | Ottar Steine |
| Lærdal | Lars Petter Nesse | Arne Sanden |
| Sogndal | Jarle Aarvoll | Heidi-Katrhrin Osland |
| Årdal | Arild Ingar Lægreid | Marie Helene Brandsdal |
| Vang | Knut Haalien | Boye Olav Skøre |
| Vestre Slidre | Lars Kvissel | Eivind Brenna |
| Øystre Slidre | Magnhild Strand | Bente Oxhovd |
| Nord-Aurdal | Helge Halvorsen | Olaf Nils Diserud |
| Etnedal | Jan Arild Berg | Torill A Grønbrekk |
| Sør-Aurdal | Kåre Helland | Svein Bakke |
| Hole | Per R. Berger | Sjur Tandberg |

- Hans E. Seim erstattet høsten 2008 Johan J. Horn som repr. fra Bergen.

Arbeidsutvalget har i hele perioden 2008-11 bestått av:

Sogn og Fjordane fylkeskommune	Jarle Skartun	 		(Åshild Kjelsnes)

Oppland fylkeskommune		Audun Tron			(Reidun Gravdal)

Hordaland fylkeskommune		Nils-Olav Nøss		(Hans E. Seim)

Indre Sogn regionen			Lars Petter Nesse		(Olav Ellingsen)

Valdresregionen			Knut Haalien			(Kåre Helland)

Ringerikeregionen			Per R. Berger			(Sjur Tandberg)

Voss-Vaksdal-Bergen			Gunn Berit Lunde Aarvik	(Eirik Haga)

Knut Haalien har vært leder, Lars Petter Nesse nestleder og Arne Bang sekretær.

I 2011 ble det avholdt 1 møte i stamvegutvalget og 1 møte i arbeidsutvalget. Det ble behandlet 18 saker i 2011.

# STAMVEGUTVALGETS MÅL, STRATEGIER OG ARBEIDSFORM 2008-2011.

# Stamvegutvalgets hovedmålsetting, delmål, strategier og arbeidsform i perioden 2008-2011 har vært:

Hovedmålsetting:

Stamvegutvalgets målsetting er at E-16 snarest skal opprustes til best mulig standard på hele strekningen Bergen – Oslo, og at det parallelt med opprustningen tas de nødvendige hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs vegen.

Delmål:

- Størst mulig bevilgninger til E-16 i NTP

- Raskest mulig opprustning av fjellstrekningen Øye – Borlaug, og spesielt

stigningspartiene på begge sider av fjellet.

- Generelt tilretteleggelse for ”mindre investeringstiltak” i form av utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak / gang- og sykkelveger

- Sikre god framdrift i utarbeidelse og planstatus for tiltak på E16

Strategier:

a)	Arbeide overfor vegmyndigheter og politikere på ulike nivåer for å få forståelse 	for E-16’s viktige betydning nasjonalt og internasjonalt, og som hovedpulsåre for 	de distrikter den går gjennom.

b)	Oppfordre alle medlemmene til å få til et positivt og aktivt samarbeid med veg	myndighetene for sine respektive prosjekter, slik at disse blir klargjort		reguleringsmessig.

c)	Være mer aktive overfor media.

Arbeidsform:

Det avholdes minst et årlig møte i Stamvegutvalget og ellers etter behov. Mellom Stamvegutvalgets møter ivaretar dets interesser av arbeidsutvalget og lederen.

- VIKTIGE SAKER I 2011

Fra året 2011 orienteres det om følgende saker:

- Stamnettutredningen

- Tunnelvegen Filefjell – Bergen

- Bergen – Gävle

- Økt rasfare

- Kongevegprosjektet – ferdig forprosjekt

- Stamvegutvalget.no etablert

Stamnettutredningen

Viktigste sak i regi av Stamvegutvalget i 2011 var behandlingen av den nye stamnettutredningen (nov 2010) der stamvegutvalget hadde følgende hovedbudskap:

- Full støtte til å opprettholde de overordnede mål fra NTP 2010 – 19:

- spesielt framkommelighetsmålet med fokus på å redusere avstandskostnad-

ene og styrke konkurransekraften i næringslivet

- Enig i de foreslåtte 3 prioriteringsstrategier:

1. 	utbygging og utbedring av lavtrafikkerte veger – prioritert etter ”gul-						stripestrategien”

2. 	utbygging av de viktigste hovedårene mellom regioner og landsdeler (E6, 					E-16, E-18 og E-39)

3.  utbygging av det tjenelig hovedvegnett i byområder – i kombinasjon med

andre virkemidler.

- Stort sett enige om i prioriteringene i 1. pulje:

- Sandvika – Hønefoss	(4 felt)

- Bagn – Bjørgo	(oppstart 2014)

- Fagernes – Øye	(inkluderer også Fagernes)

- Gudvangen tunnellen	(Rehabilitering)

- Ny tunnel i Nærøydalen		(Rassikring)

- Løno – Voss		(utbedring)

- Beitla tunnel		(TS og nye krav)

- Vaksdal – Arna		(tunneller m.v.)

For øvrig fullføres alle strekningene som er prioritert i NTP 2010 – 13 - men som ikke

måtte bli ferdige til 1. januar 2014 – jfr. Fønhus – Bagn, Øye – Borlaug, Seltun –

Håbakken og ”Vossapakko”.

- Investeringsrammen bør økes kraftig

- E-16’s andel av investeringsrammen må økes

- Bompengefinansiering bør konsentreres om strekninger med høyere enn 4000 ÅDT og/eller prosjekter med stor nyttegevinst.

Generelt ble det for øvrig påpekt at Statens Vegvesen sin stamnettutredning og den rutevise plan for E-16 ga et godt faglig grunnlag for de videre drøftelser om prioriteringene på riks-vegnettet.

Tunnelvegen Filefjell – Bergen

Både i arbeidsutvalget (Olav Finne) og senere i stamvegutvalget (Arnfinn Ansok) orienterte Statens Vegvesen om behovet for tunnelbygging/utbedring langs «tunnelvegen» mellom Filefjell og Vågsbotn – der 33,2% av veglengden utgjøres av 45 tunneler.

I et prosjekt i regi av SVV er en aktuell problemstilling om en skal oppruste/strosse eksisterende tunneler eller erstatte/supplere disse med nye tunneler. Det er en stigende oppfatning at det kan lønne seg å bygge nye tunneler om en legger til trafikkavviklingskostnader og samfunns-kostnader.

Det foreligger også økte krav (TERN-oppgradering) der tunneler over 500 m skal være sikkerhets godkjente innen 2019.

Det er lagt opp til et samarbeidsprosjekt mellom SVV og jernbaneverket om en langsiktig plan for strekningen Voss – Indre Arna. KVU-prosess startes ventelig i 2012.

Bergen – Gävle

I tilknytning til at E-16 via Hønefoss/Gardermoen skal forlenges til Gävle i Sverige, ble det i mai 2011 avholdt et møte mellom berørte kommuner på norsk side for å delta i et norsk «Partnerskap for E-16» for å drøfte mulige fellestiltak. Det ble enighet om å oppnevne et interim-styre med en representant fra hver av regionene til å fremme forslag til mål, strategier, tiltak og finansiering av et slikt arbeide.

Stamvegutvalget har her ikke vært direkte involvert, og i årsmøtet var det enighet om at samarbeidet i stamvegutvalgt primært gjelder strekningen Sandvika – Bergen.

Strekningen Hønefoss – Gävle vil ventelig bli omskiltet til «E-16» i løpet av 2012, og for stam-vegutvalgets medlemmer er tydliggjøring av forbindelsen Hønefoss – Gardermoen viktigst.

Økt rasfare

I 2011 har det gått flere ras langs E-16 – som har medført lange stengningsperioder.

- Raset i Nestunnelen i mars 2011 medførte at denne tunnelen blir stengt til høsten 2012. Avlastningsveg er opparbeidet.

- Sommeren 2011 var det ras ved Eid, Øye, Seltun og på strekningen Honningbru –

Borlaug. Alle førte til flere dagers stengning.

- Det vises også til flere ras i Nærøydalen de senere år.

Kongevegprosjektet – ferdig forprosjekt

I juni ble forprosjektet av Kongevegprosjektet mellom Lærdalsøyri og Øye framlagt - der stats-råd Liv Signe Navarsete deltok under lanseringen. Formålet har vært å registrere Kongevegen rent fysisk og undersøke hvilke muligheter en har for å lage en 8 mil lang turveg for vandrere/ syklister.

Samarbeidsgruppa E-16 Skaret – Hønefoss

Stamvegutvalget ved leder og sekretær har deltatt i denne samarbeidsgruppa.

Stamvegutvalget.no – etablert

I 2011 ble det vedtatt å etablere en internettside for stamvegutvalget med informasjon om stamvegutvalget og vegprosjekter langs E-16.

- STATUS PR. 31.12.

Anleggsarbeidene i 2011 har i all hovedsak pågått på strekningene Eidsbru – Varpet bru og

Maristova – Borlaug. I tillegg nevnes oppstart av Vangentunnelen forbi Voss, forberedende abeider på Fønhus – Bagn og arbeidene i tilknytning til Nestunnelen.

Planstatus pr. 31.12.2011 er:

- Sandvika - Wøien

Reguleringsplan ble vedtatt i mai 2011. Det planlegges byggestart i 2013. Anslått byggetid er 4-5 år.

- Bjørum – Skaret

Reguleringsplan vil bli utarbeidet i 2011-12 og i 2011 ble det etablert et bompenge-selskap som lånefinansierer den videre planleggingen. Det antas anleggsstart  i 2015 og åpning i 2018.

- Skaret – Hønefoss

Fastsettelse av revidert planprogram skjedde våren 2011 – og det videre arbeid med kommunedelsplan med konsekvensutredning pågår med sikte på behandling høsten 2012.

- Fønhus – Bagn

Reguleringsplan for de to delstrekningene ble vedtatt i 2009 og 2010. Planlagt oppstart høsten 2011 utsatt p.g.a. uavklart bompengeordning. Det regnes med at bompenge-proposisjon blir behandlet av Stortinget våren 2012, og at anlegget kan startes opp sommeren 2012 og fullføres i 2014.

- Bagn – Bjørgo

Kommunedelsplan vedtatt vinteren 2011 og arbeidet med reguleringsplan fullføres i 2012. Planlagt anleggsstart i 2014 og ferdigstillelse i 2016.

- Bjørgo – Øye

Konseptvalgutredning og KSI godkjent av regjeringen i 2011. Reguleringsplan for Kvamskleiva (rassikringsprosjekt) og kommunedelsplan for Fagernes S – Hande vil ventelig bli ferdigstilt i 2012.

- Øye – Borlaug

Hele denne strekningen er planlagt fullført i løpet av 2016, og reguleringsplanarbeid er fullført/pågår for alle delstrekningene.

Ferdigstillelse av strekningen Eidsbru – Varpet bru ble utsatt fra oktober 2011 til juni 2012. Strekningen Smedalsosen – Borlaug startet opp i 2011 og skal være ferdig i 2014.

- Seltun – Stuvane

Seltun – Stuvane vil bli fullført i 2012.

  - Ljøsne – Tønjum

Kommunedelplan er sendt Miljøverndepartementet i det Statens Vegvesen hadde motsagn til det vegalternativ som kommunestyret i Lærdal valgte.

  - Nærøydalen – rassikring

Her har det vært flere ras, og det utredes nå ulike alternativ for å sikre denne rasutsatte strekningen.

  - Oppheim – Voss

Her foreligger kommunedelsplan for hele strekningen, og det er startet opp reguleringsarbeid på strekningen Oppheim – Humlabakke..

- Vossapakko

Arbeidet med Vangsstunnellen på baksiden av Voss er startet opp og vil ventelig bli fullført i 2013.

- Arnatunnellen

Det er fortsatt stillstand rundt Arnatunnellen som vil korte inn reiselengden til Bergen med 15 km. Aktuelle løsninger vurderes i KVU Regionpakke Bergen.

Dette er de hovedprosjekter som er nevnt i NTP og på Statens Vegvesen sine oversikter over vegprosjekter langs E-16.

- POSITIV 4-ÅRSPERIODE

Etter svært begrensede investeringer til E-16 tidlig på 2000-tallet har både stamnett-               utredningene i 2006 og 2010, og nye strategier for stamvegene åpnet for økt satsing på E-16.

Mange av strategiene stamvegutvalget har spilt inn er fulgt opp i NTP 2010-13 (19) – der en også innførte en egen post 36 på statsbudsjettet for å få en effektiv gjennomføring av fjellstrekningen Øye – Borlaug.

Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet ble det gjennomslag for og framprioritere ca. 400 mill. kr. fra 2014-19 til 2010-13 på Øye – Borlaug, og å forsere fullføring av tunnelen bak

Vossevangen. Dette i tråd med Stamvegutvalgets innspill.

De samme strategiene er nå i all hovedsak fulgt opp i den nye stamnettutredningen.

Dersom stamnettutredningen blir fulgt opp vil prioriteringene i 1. investeringspulje innebære fullføring av:

- Sandvika – Hønefoss (4 felt)

- Strekningene gjennom Oppland og Sogn og Fjordane med unntak av strekningen Bjørgo – Fagernes (S)

- Ny tunnel(er) i Nærøydalen

- Løno – Voss V

- Vaksdal – Arna

Dette vil bety at vel 70% av veglengden mellom Sandvika og Arna vil ha stamvegstandard når tiltakene i 1. investeringspulje er gjennomført.

Kommunevalgperioden 2008-11 har således vært svært positiv mht de strategier og prioriteringer stamvegutvalget har arbeidet for.

6.	ØKONOMI

Stamvegutvalget hadde i 2011 et årsunderskudd på kr. 45 259,-. Dette resulterte i at egenkapitalen i løpet av året ble redusert fra kr. 182902,- til kr.137 643,-

7.	UTFORDRINGENE I 2012 OG FRAMOVER

Viktige oppgaver for så vel Stamvegutvalget som dets medlemmer – både i 2012 og i årene framover – er å bidra til god gjennomføring av de prioriterte prosjekter, og samtidig å få etablert et godt samarbeid med vegmyndighetene for å komme i forkant med planleggingen, og

prioriteringen av nye prosjekter langs E-16.

Spesielt viktig for stamvegutvalget i 2012 blir transportetatenes forslag til NTP 2014-17 (23) og hvilke innspill stamvegutvalget skal gi til den videre prosess.

Dette for å ivareta både medlemmenes fellesinteresser og viktige nasjonale hensyn som tilsier en raskest mulig opprustning av hele E-16 til stamvegstandard.

- mars 2012

| Lars Petter Nesse | Knut Haalien | Per R Berger |
| --- | --- | --- |
|  | (leder) |  |
| Jarle Skartun | Audun Tron | Nils-Olav Nøss |
| Gunn Berit Lunde Aarvik |  |  |
|  |  | Arne Bang |
|  |  | (sekretær) |